CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
越南社會主義共和國

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
獨立－自由－幸福

--------o0o--------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
驗收暨移交使用確認書

(Xác nhận sau giai đoạn chạy thử – chính thức bàn giao đưa vào sử dụng)
（試運行完成後－正式驗收暨移交使用確認）

Thuộc Hợp đồng mua bán số: HMV151020250001
所屬買賣合約編號：HMV151020250001

- Căn cứ Hợp đồng mua bán số HMV151020250001 ký ngày 09/12/2025 giữa CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) và CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING;
－根據CX TECHNOLOGY (VN)股份有限公司與宏明環球有限公司於2025年12月09日簽訂之第HMV151020250001號買賣合約書；

- Căn cứ Biên bản kiểm tra kỹ thuật ngày 04/03/2026 xác nhận hoàn thành lắp đặt và kết quả chạy thử, điều chỉnh, theo dõi vận hành sau đó;
－依據2026年03月04日《技術檢驗單》所確認之安裝完成情況，以及其後之試運行、調整及運行觀察結果；

Hôm nay, ngày ..... tháng 10 năm 2026, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) – KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, hai bên chúng tôi gồm:
今日，2026年10月…日，於CX TECHNOLOGY (VN)股份有限公司所在地－胡志明市新順出口加工區，雙方共同確認如下：

BÊN A (BÊN MUA / BÊN XÁC NHẬN): / 甲方（買方／確認方）：

| Tên công ty / 公司名稱 | CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) |
| --- | --- |
| Địa chỉ / 地址 | Số Lô CT 10b-12-14-16-18-20-22-24a, Khu C, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Mã số thuế / 稅號 | 0300737556 |
| Đại diện / 代表人 | ........................................................ |

BÊN B (BÊN BÁN / BÊN CUNG CẤP): / 乙方（賣方／供應方）：

| Tên công ty / 公司名稱 | CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING (宏明環球有限公司) |
| --- | --- |
| Địa chỉ / 地址 | Lầu 2, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Mã số thuế / 稅號 | 0318280158 |
| Đại diện / 代表人 | Ông TANG WEI LI – Chức vụ: Tổng giám đốc |

I. THÔNG TIN HỢP ĐỒNG / DỰ ÁN / 一、合約／專案資訊

- Tên dự án: RFID 硬體 (RFID Hardware) – Phần mềm tùy chỉnh chức năng hệ thống RFID
－專案名稱：RFID硬體（RFID Hardware）－RFID系統客製化軟體

- Số hợp đồng: HMV151020250001, ký ngày 09/12/2025
－合約編號：HMV151020250001，簽約日期：2025年12月09日

- Tổng giá trị hợp đồng: 234.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi bốn triệu đồng)
－合約總金額：234,000,000越盾（貳億參仟肆佰萬越盾整）

II. NỘI DUNG XÁC NHẬN / KIỂM TRA / 二、確認／檢查內容

Căn cứ Phụ lục 1 – Báo giá khai phá chức năng ưu hóa tùy chỉnh (V1.2.3_VND) kèm theo hợp đồng, hai bên kiểm tra/xác nhận các hạng mục sau:
根據合約附件一《RFID系統客製化功能開發報價單》（V1.2.3_VND），雙方就以下項目進行檢查／確認：

| STT 序號 | Tên sản phẩm 產品名稱 | Hạng mục 項目類別 | Nội dung sản phẩm 產品內容 | Kết quả xác nhận 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concept Development | 1. Xác nhận mở vụ án / 立案確認 2. Yêu cầu xác nhận / 需求確認 | Nộp hồ sơ dự án, họp thảo luận: lập kế hoạch kiến trúc dự án, lập kế hoạch quy trình và xác nhận nhu cầu. 專案立案、會議討論：專案架構企劃、流程規劃與需求確認。 Xác nhận yêu cầu: họp phát triển để xác nhận yêu cầu thông số kỹ thuật của từng chức năng. 需求確認：開發立會確認各Function規格需求。 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu và chính thức đưa vào sử dụng. 驗收合格，確認正式投入使用。 |
| 2 | 加工組 GIA CÔNG 「進站/出站 與 報工」 「Vào/Ra Trạm và Báo Công」 | 1. Mỗi máy có thể quét các nhân viên vận hành máy khác nhau khi vào và ra khỏi trạm. 進出站時每個機台都可以掃不同的機台操作者。 2. Máy quét mã vạch được tối ưu hóa để lựa chọn máy bằng cách nhấp chuột. 掃描機台條碼優化為點選機台方式。 | 1-1. Hủy trang quét nhân sự ban đầu; thêm quét số nhân viên tại trang quét nhiều máy, từng máy có thể quét riêng mã nhân viên vận hành. 原本進站的人員掃描頁面取消，改成在多機台掃描頁面增加人員工號掃描。 1-2. Trang xác nhận quét khi ra trạm thêm chức năng quét mã số nhân viên. 出站同樣機台的掃描確認頁增加人員工號碼掃描。 1-3. Nhiều máy có thể vào/ra theo từng máy riêng lẻ, từng nhân viên hoặc cùng một nhân viên. 多機台進出站可依個別機台掃描個別人員或同一人員。 2-1. Khi báo công có thể chọn từng máy, bật cửa sổ sửa số lượng/trọng lượng để điều chỉnh sản lượng thực tế. 報工可點選個別機台，彈出數量/重量修改視窗。 2-2. Người báo công nhập sản lượng thực tế cần báo công trước khi xác nhận. 由報工人員輸入實際需要報工的產量後確認。 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu và chính thức đưa vào sử dụng. 驗收合格，確認正式投入使用。 |
| 3 | 包裝組 ĐÓNG GÓI 「進站/出站」 「Vào/Ra Trạm」 | Quét nhiều ID nhân viên để vào và ra khỏi trạm. 進出站可刷複數人員工號。 | 1. Thêm nút cho phép quét nhiều mã nhân viên khi vào/ra trạm; một nhân viên chính thức làm ERP operator và các nhân viên khác được ghi nhận ở trường riêng. 增加可添加複數工號按鈕；需一名正式員工作為ERP操作員，其他人員記錄於新欄位。 2. Nhiều mã nhân viên chỉ áp dụng cho một trạm/máy tại một thời điểm. 刷多個員工工號進出站僅可對一個工作站/機台。 3. Dữ liệu RFID trả về hai trường: ERP operator (shb04) và Packer (trường mới). RFID報工資料回壓兩個欄位：ERP操作員(shb04)及包裝員(新欄位)。 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu và chính thức đưa vào sử dụng. 驗收合格，確認正式投入使用。 |
| 4 | 通箱資訊查詢 Truy vấn thông tin thùng | QR條碼掃描 Quét mã vạch QR | Truy vấn thông tin thùng ban đầu chỉ cung cấp chức năng quét RFID, nay bổ sung chức năng quét QR Code. 通箱資訊查詢原僅提供RFID掃描功能，新增QRCode掃描功能。 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu và chính thức đưa vào sử dụng. 驗收合格，確認正式投入使用。 |
| 5 | 報工APP－通箱解除綁定 APP Báo Công – Bỏ ràng buộc thùng | 特定人員解除綁定權限控管 Hủy ràng buộc quyền cho nhân viên cụ thể | 1. RFID APP phân loại người dùng xử lý ngoại lệ: 0000 xử lý ngoại lệ chung; 1111 quản lý ngoại lệ gồm xử lý chung + bỏ ràng buộc thùng. RFID APP使用者Category type區分0000一般異常處理者及1111異常處理管理者。 2. Người có quyền cụ thể có thể bỏ ràng buộc thùng ở các trạng thái Pending, Using, InProcess, WaitingCheck. 特定權限人員可針對Pending、Using、InProcess、WaitingCheck狀態解除綁定。 3. Khi hủy, Box_Status được chuyển sang trạng thái bất thường tương ứng để phân biệt bản ghi đã hủy. 取消後Box_Status改為對應異常狀態，以區別已取消之進出站記錄。 Lưu ý: dữ liệu đã gỡ bỏ không thể khôi phục; trách nhiệm dữ liệu cần được xác nhận theo quy trình vận hành. 特別提醒：已取消綁定資料無法復原。 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu và chính thức đưa vào sử dụng. 驗收合格，確認正式投入使用。 |
| 6 | RFID離線資料暫存優化 Tối ưu hóa lưu trữ tạm thời dữ liệu ngoại tuyến RFID | RFID離線模式可以自動切換 Chế độ ngoại tuyến RFID có thể chuyển đổi tự động | CNTT cung cấp Web Service kiểm tra trước khi tải lên. Khi phát hiện bất thường, RFID giữ dữ liệu tại nền cục bộ và thông báo IT/các bên liên quan về dữ liệu báo công chờ tải lên ERP. IT提供測試用Web Service供RFID上傳前檢查；發現異常時保留本地資料並通知IT及相關人員。 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu và chính thức đưa vào sử dụng. 驗收合格，確認正式投入使用。 |
| 7 | WEB RFID報表查詢 Truy vấn báo cáo RFID WEB | 增加Run Card查詢條件 Thêm điều kiện truy vấn Run Card | Sử dụng Run Card và ngày để tìm kiếm (một hoặc cả hai điều kiện); Run Card phải nhập chính xác, không nhập mơ hồ. 用Run Card和日期查詢（二選一或兩個條件皆可）；Run Card須正確輸入，不可模糊輸入。 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu và chính thức đưa vào sử dụng. 驗收合格，確認正式投入使用。 |

III. KẾT QUẢ NGHIỆM THU / 三、驗收結果

- Công tác lắp đặt đã hoàn thành ngày 04/03/2026 và được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra kỹ thuật riêng. Sau đó hệ thống tiếp tục được chạy thử, điều chỉnh và theo dõi vận hành.
－安裝作業已於2026年03月04日完成並另以《技術檢驗單》記錄；其後系統持續進行試運行、調整及運行觀察。

- Sau quá trình chạy thử và xác nhận chức năng, Bên Mua đã kiểm tra thực tế và xác nhận sản phẩm/phần mềm vận hành bình thường, ổn định, đáp ứng yêu cầu theo Hợp đồng và Phụ lục kỹ thuật.
－經試運行及功能確認後，甲方已實際檢查並確認產品／軟體運作正常、穩定，符合合約及技術附件之要求。

- Hai bên thống nhất nghiệm thu đạt yêu cầu và chính thức bàn giao đưa vào sử dụng kể từ ngày ...../10/2026.
－雙方一致確認驗收合格，並自2026年10月.....日起正式移交投入使用。

IV. KẾT LUẬN VÀ CĂN CỨ THANH TOÁN / 四、結論及付款依據

Căn cứ Mục A – Phương thức thanh toán của Hợp đồng số HMV151020250001, tổng giá trị hợp đồng 234.000.000 VNĐ được thanh toán theo 03 giai đoạn như sau:
根據第HMV151020250001號合約A項付款方式，合約總金額234,000,000越盾分三期支付如下：

1. Sau khi ký kết hợp đồng: thanh toán 40% giá trị hợp đồng = 93.600.000 VNĐ (Chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng).
1. 簽約完成時：支付合約金額40%＝93,600,000越盾（玖仟參佰陸拾萬越盾整）。

2. Sau khi triển khai sản phẩm đưa vào sử dụng: thanh toán 40% giá trị hợp đồng = 93.600.000 VNĐ (Chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng).
2. 產品安裝後：支付合約金額40%＝93,600,000越盾（玖仟參佰陸拾萬越盾整）。

3. Khi nghiệm thu đạt tiêu chuẩn: thanh toán 20% còn lại = 46.800.000 VNĐ (Bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng).
3. 驗收合格時：支付尾款20%＝46,800,000越盾（肆仟陸佰捌拾萬越盾整）。

Căn cứ việc Bên B đã hoàn thành triển khai, lắp đặt sản phẩm theo nội dung xác nhận tại Biên bản này và căn cứ phương thức thanh toán theo Hợp đồng, khoản thanh toán tương ứng sau khi hoàn thành triển khai, lắp đặt sản phẩm là 40% giá trị hợp đồng = 93.600.000 VNĐ (Chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng).

依本確認書所確認之乙方已完成產品部署及安裝，並依合約付款方式，產品部署及安裝完成後應支付合約金額40%＝93,600,000越盾（玖仟參佰陸拾萬越盾整）。

Hai bên xác nhận các hạng mục nêu trên đã hoàn thành quá trình chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Hồ sơ thanh toán và hóa đơn được thực hiện theo điều khoản hợp đồng và xác nhận của bộ phận kế toán hai bên.
雙方確認上述項目已完成試運行、驗收並正式移交使用。付款文件及發票依合約條款及雙方會計部門確認辦理。

V. HIỆU LỰC BIÊN BẢN / 五、文件效力

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm căn cứ thực hiện và thanh toán theo hợp đồng.
本確認書一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，作為雙方履約及付款之依據。

| ĐẠI DIỆN BÊN MUA (BÊN A) 甲方代表 CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (BÊN B) 乙方代表 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |