BIÊN BẢN TIẾN ĐỘ LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT

安裝進度及安裝驗收確認書
Installation Acceptance Confirmation

| Số biên bản / 文件編號: 002_BIEN_BAN_NGHIEM_THU_BAN_GIAO_CX_ | Liên quan HĐ / 合約編號: HMV151020250001 |
| --- | --- |

I. THÔNG TIN HỢP ĐỒNG / 合約資訊

| Bên A (Bên Mua) / 買方 CX TECHNOLOGY (VN) 股份有限公司 | CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) |
| --- | --- |
| Bên B (Bên Bán) / 賣方 浤詺資訊全球有限公司 | CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING (宏明環球有限公司) |
| Hệ thống / 系統 RFID 硬體（RFID Hardware）－ RFID 系統客製化軟體 | RFID 硬體 (RFID Hardware) – Phần mềm tùy chỉnh chức năng hệ thống RFID |
| Ngày ký HĐ / 合約日期 | 09/12/2025 |
| Giá trị HĐ / 合約金額 | 234.000.000 VNĐ |

II. CĂN CỨ & NGUYÊN TẮC NGHIỆM THU / 驗收依據與原則

1. Căn cứ Hợp đồng số HMV151020250001 ký ngày 09/12/2025 và Phụ lục 1 - Báo giá RFID 硬體 (RFID Hardware) – Phần mềm tùy chỉnh chức năng hệ thống RFID

1. 依據 2025/12/09 簽訂之合約 HMV151020250001 及附件一「RFID 硬體（RFID Hardware）－ RFID 系統客製化軟體」。

2. Bên Bán phối hợp với Bên Mua thực hiện lắp đặt, điều chỉnh, kiểm tra và nghiệm thu; tiêu chuẩn nghiệm thu thực hiện theo thông số kỹ thuật trong tài liệu phân tích hệ thống do hai bên xác nhận.

2. 乙方配合甲方進行安裝、調整、測試及驗收；驗收標準依雙方確認之系統分析文件與技術規格執行。

III. HẠNG MỤC LẮP ĐẶT & NGHIỆM THU / 安裝與驗收項目

Hai bên tiến hành đối chiếu các hạng mục theo hợp đồng/phụ lục và xác nhận kết quả như sau: 雙方依合約／附件逐項核對並確認如下：

| Hạng mục / 項目 | XÁC NHẬN LẮP ĐẶT 安裝確認 | XÁC NHẬN NGHIỆM THU 驗收確認 |
| --- | --- | --- |
| 1. Xác nhận mở vụ án / 立案確認, Yêu cầu xác nhận / 需求確認 | Xác nhận thiết bị đã được đưa vào sử dụng. 確認已投入使用 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu. 驗收合格，確認符合需求 |
| 2. Mỗi máy có thể quét các nhân viên vận hành máy khác nhau khi vào và ra khỏi trạm.\n進出站時每個機台都可以掃不同的機台操作者Máy quét mã vạch được tối ưu hóa để lựa chọn máy bằng cách nhấp chuột。掃描機台條碼優化為點選機台方式。 | Xác nhận thiết bị đã được đưa vào sử dụng. 確認已投入使用 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu. 驗收合格，確認符合需求 |
| 3. Quét nhiều ID nhân viên để vào và ra khỏi trạm.\n進出站可刷複數人員工號。 | Xác nhận thiết bị đã được đưa vào sử dụng. 確認已投入使用 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu. 驗收合格，確認符合需求 |
| 4. QR條碼掃描\nQuét mã vạch QR | Xác nhận thiết bị đã được đưa vào sử dụng. 確認已投入使用 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu. 驗收合格，確認符合需求 |
| 5. 特定人員解除綁定權限控管\nHủy ràng buộc quyền cho nhân viên cụ thể | Xác nhận thiết bị đã được đưa vào sử dụng. 確認已投入使用 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu. 驗收合格，確認符合需求 |
| 6. RFID離線模式可以自動切換\nChế độ ngoại tuyến RFID có thể chuyển đổi tự động | Xác nhận thiết bị đã được đưa vào sử dụng. 確認已投入使用 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu. 驗收合格，確認符合需求 |
| 7. 增加Run Card查詢條件\nThêm điều kiện truy vấn Run Card | Xác nhận thiết bị đã được đưa vào sử dụng. 確認已投入使用 | Đã nghiệm thu, xác nhận đạt yêu cầu. 驗收合格，確認符合需求 |

IV. KẾT QUẢ NGHIỆM THU / 驗收結果

Qua kiểm tra và đối chiếu, hai bên xác nhận các hạng mục nêu tại Mục III đã được Bên B hoàn thành lắp đặt, triển khai, điều chỉnh và kiểm tra. Kết quả nghiệm thu: ĐẠT YÊU CẦU.

經檢查與逐項核對，雙方確認乙方已完成第三項所列內容之安裝、部署、調整及測試。驗收結果：合格。

V. ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN GIAI ĐOẠN 2 & 3 / 第二、三期款項付款申請

Căn cứ điều khoản thanh toán của Hợp đồng HMV151020250001 và kết quả nghiệm thu nêu trên, Bên B đề nghị Bên A thanh toán các khoản sau:

依據 HMV151020250001 合約付款條款及上述驗收結果，乙方請求甲方支付下列款項：

| Giai đoạn / 期別 | Điều kiện thanh toán / 付款條件 | Tỷ lệ / 比例 | Số tiền / 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIAI ĐOẠN 2 第二期 | Sau khi triển khai sản phẩm đưa vào sử dụng 產品安裝後 | 40% | 93.600.000 VND |
| GIAI ĐOẠN 3 第三期 | Khi nghiệm thu đạt tiêu chuẩn 驗收合格時 | 20% | 46.800.000 VND |
| TỔNG CỘNG 合計 |  | 60% | 140.400.000 VND |

Giai đoạn 2 / 第二期: Chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn. 越南盾玖仟參佰陸拾萬整。

Giai đoạn 3 / 第三期: Bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn. 越南盾肆仟陸佰捌拾萬整。

Tổng cộng / 合計: Một trăm bốn mươi triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn. 越南盾壹億肆仟零肆拾萬整。

Thuế VAT / 增值稅: Theo quy định tại thời điểm xuất hóa đơn / 依發票開立時之規定另計。

VI. KẾT LUẬN & XÁC NHẬN / 結論與確認

Hai bên thống nhất xác nhận các hạng mục lắp đặt nêu trên đã hoàn thành và nghiệm thu đạt yêu cầu. Việc ký biên bản này là căn cứ xác nhận Bên B đã đáp ứng điều kiện thanh toán Giai đoạn 2 (40%) và Giai đoạn 3 (20%) theo Hợp đồng. Bên A thực hiện thanh toán tổng cộng 60% giá trị hợp đồng, tương đương 140.400.000 VND, theo quy định của Hợp đồng.

雙方同意確認上述安裝項目已完成並驗收合格。本確認書簽署後，作為乙方已符合合約第二期（40%）及第三期（20%）付款條件之依據。甲方依合約規定支付合計 60% 合約金額，即 140.400.000 VND。

CHỮ KÝ XÁC NHẬN / 簽署確認

| BÊN A (BÊN MUA) / 買方 CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) Ký tên & Đóng dấu / 簽名蓋章 ____________________________ Ngày / 日期: _____ / _____ / 2026 | BÊN B (BÊN BÁN) / 賣方 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING 浤詺資訊全球有限公司 Ký tên & Đóng dấu / 簽名蓋章 ____________________________ Ngày / 日期: _____ / _____ / 2026 |
| --- | --- |

Biên bản này là một phần không tách rời của Hợp đồng HMV151020250001 / 本確認書為 HMV151020250001 合約不可分割之一部分,
Bên dưới là hình ảnh trong RFID 硬體 (RFID Hardware) – Phần mềm tùy chỉnh chức năng hệ thống RFID.下面是 RFID 硬體（RFID Hardware）－ RFID 系統客製化軟體 中的畫面。