## Slide 1: Weekly Report
2026/10/05– 2026/10/10 THANH TRANG

## Slide 2: 10/05–10/10 This Week’s Schedule（10/11 调整）
日期 | 10/05 (一) | 10/06(二) | 10/07(三) | 10/08 (四) | 10/09 (五) | 10/10 (六) | 10/11 (日)
上午時段 (8:00~12:00) | 1. Theo dõi tiến độ giao máy chủ Cheng Feng và thiết bị dự án. 追蹤 Cheng Feng 伺服器及專案設備交貨進度。 。 | 1Hoàn thiện thông tin công ty trong hợp đồng Midea. 完善 Midea 合約中的公司資料。 | Kiểm tra Invoice và Packing List của Cheng Feng. 核對 Cheng Feng 的 Invoice 及 Packing List。 。 | 1Rà soát hai bộ hồ sơ nghiệm thu dự án CX và xin ý kiến Trương Tổng. 整理 CX 專案兩種驗收文件版本，並向張總請示。 | 1. Theo dõi yêu cầu giao hồ sơ nghiệm thu từ khách hàng CX. 追蹤 CX 客戶催交驗收文件事項。 Xác nhận với Trương Tổng về bản nghiệm thu đã đóng dấu. 向張總確認使用已蓋章的原版驗收文件。 | 1. Tiếp tục theo dõi hồ sơ nghiệm thu và công nợ CX. 持續追蹤 CX 驗收文件及應收帳款。 | 
午休時間 (12:00~13:00) |  |  |  |  |  |  | 
下午時段 (13:00~17:00) | Theo dõi đơn hàng máy đọc mã vạch RS36 và xác nhận kế hoạch giao hàng. 追蹤 RS36 條碼掃描器訂單及交貨安排。 Kiểm tra hồ sơ hợp đồng và đăng ký nhà cung cấp Midea. 檢查 Midea 合約及供應商登記文件。 。 | 2. Kiểm tra, chỉnh sửa nội dung hợp đồng song ngữ Việt – Trung. 核對並修正合約越中雙語內容。 Chuẩn bị thông tin và hồ sơ hành chính liên quan đến công ty. 整理公司相關行政資料及文件。 | 1. Chỉnh sửa biên bản nghiệm thu, bàn giao dự án CX. 修改 CX 專案驗收及交接文件。 Liên hệ khách hàng nhắc thanh toán công nợ. 聯繫客戶追蹤及催收應收帳款。 | 2. Chuẩn bị phiếu xuất kho Cheng Feng trình ký. 準備 Cheng Feng 出庫單並提交簽核。 Theo dõi hồ sơ DFV và các công việc xử lý tiếp theo. 追蹤 DFV 文件及後續處理事項。 | Soạn email song ngữ giải thích thời gian triển khai dự án CX. 撰寫越中雙語郵件，說明 CX 專案實際安裝及文件日期。 Cập nhật thông tin thanh toán đặt cọc 50%. 更新已支付50%訂金的付款資訊。 Báo cáo tình hình ba nhân viên mới nhận việc. 向主管報告三位新進員工報到情況。 | Kiểm tra tiến độ giao hàng và thanh toán các đơn hàng. 檢查各項訂單交貨及付款進度。 Tổng hợp báo cáo tuần và kế hoạch công việc tiếp theo. 彙整每週工作報告及後續工作計畫。 。 。 | 
晚間加班 (18:00~20:00) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
10/05 当周排程工作结果记录
1. Theo dõi tiến độ dự án Cheng Feng / 追蹤 Cheng Feng 專案進度
Liên hệ và theo dõi tiến độ vận chuyển máy chủ do TBL cung cấp, cập nhật thời gian dự kiến giao hàng và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ.
聯繫並追蹤 TBL 供應的伺服器運送進度，確認預計到貨時間及可能影響交期的因素。
2. Theo dõi đơn hàng RS36 / 追蹤 RS36 訂單
Kiểm tra tiến độ đặt hàng máy đọc mã vạch CipherLab RS36, phối hợp xác nhận địa điểm giao hàng, người nhận hàng và kế hoạch giao thiết bị đến khách hàng.
檢查 CipherLab RS36 條碼掃描器採購進度，協調確認交貨地點、收貨人及設備交付安排。
3. Hồ sơ Midea / Midea 文件處理
Tiếp tục rà soát hợp đồng và hồ sơ đăng ký nhà cung cấp, kiểm tra thông tin pháp lý doanh nghiệp và các biểu mẫu cần hoàn thiện.
持續審核 Midea 合約及供應商登記資料，確認公司法定資訊及相關表單內容。

## Slide 4
10/06 当周排程工作结果记录
1. Hoàn thiện hợp đồng Midea / 完善 Midea 合約
Điền thông tin Công ty TNHH Toàn Cầu Hong Ming vào hợp đồng do khách hàng cung cấp, bao gồm tên công ty, địa chỉ, người đại diện và các thông tin liên quan.
將宏明環球有限公司的公司名稱、地址、法定代表人及相關資訊填入客戶提供的合約。
2. Kiểm tra điều khoản hợp đồng / 核對合約條款
Đối chiếu nội dung tiếng Việt và tiếng Trung, điều chỉnh các phần chưa thống nhất về thời gian thực hiện, trách nhiệm các bên, thanh toán và bồi thường do chậm tiến độ.
核對越文及中文合約內容，修正施工期限、雙方責任、付款條件及延遲履約賠償等不一致之處。
3. Chuẩn bị hồ sơ trình cấp trên / 整理文件供主管審核
Tổng hợp các nội dung đã hoàn thiện và xác định những thông tin còn thiếu như giá trị hợp đồng, mã hợp đồng để tiếp tục bổ sung sau khi được xác nhận.
彙整已完成的合約內容，確認尚待補充的合約金額及編號，以便後續確認及完善。
4. Công việc hành chính / 行政事項
Phối hợp chuẩn bị hình ảnh logo và chữ HM phục vụ việc sản xuất decal dán tại văn phòng.
協助準備公司 Logo 及 HM 字樣圖檔，供辦公室玻璃貼紙製作使用。

## Slide 5
10/07 当周排程工作结果记录
1. Kiểm tra chứng từ Cheng Feng / 核對 Cheng Feng 進出口文件
Rà soát Invoice và Packing List, đối chiếu tên công ty, thông tin hàng hóa, số lượng, ngày chứng từ và các nội dung liên quan để bảo đảm tính thống nhất trước khi xử lý hồ sơ.
審核 Invoice 與 Packing List，核對公司名稱、產品資料、數量、文件日期及相關內容，確保文件資訊一致。
2. Chỉnh sửa hồ sơ nghiệm thu CX / 修改 CX 驗收文件
Rà soát và điều chỉnh Biên bản nghiệm thu, bàn giao; kiểm tra nội dung nghiệm thu, các điều khoản thanh toán và phần diễn giải song ngữ Việt – Trung.
審核並修改 CX 專案驗收及交接文件，確認驗收內容、付款條件及越中雙語說明一致。
3. Theo dõi công nợ / 應收帳款追蹤
Liên hệ khách hàng về các khoản thanh toán đã quá hạn, nhắc lại tình trạng hoàn thành dự án và việc các vấn đề kỹ thuật đã được xử lý, đề nghị khách hàng xác nhận kế hoạch thanh toán.
聯繫客戶追蹤逾期應收款項，說明專案已完成且相關技術問題已處理，請客戶確認後續付款安排。

## Slide 6
10/08 当周排程工作结果记录
1. Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu CX / 整理 CX 驗收文件
Kiểm tra lại bản nghiệm thu đã ký đóng dấu và bộ hồ sơ chỉnh sửa, trong đó tách riêng ngày kiểm tra kỹ thuật 04/03/2026 và thời điểm lập hồ sơ nghiệm thu tháng 10/2026.
核對已簽名蓋章的原版驗收文件及重新整理的文件，將2026年3月4日技術檢查日期與10月份驗收文件製作時間分開說明。
2. Xin ý kiến Trương Tổng / 向張總請示
Báo cáo sự khác nhau giữa các bộ hồ sơ và xin xác nhận phiên bản cần gửi khách hàng CX để phục vụ thủ tục thanh toán.
向張總說明不同驗收文件版本的差異，並請示應寄送哪一版本給 CX，以利後續付款作業。
3. Phiếu xuất kho Cheng Feng / Cheng Feng 出庫單
Chuẩn bị và kiểm tra phiếu xuất kho, gửi Trương Tổng đề nghị ký duyệt để hoàn thiện hồ sơ giao nhận.
準備並核對 Cheng Feng 出庫單，提交張總簽核，以完善相關出貨文件。
4. Theo dõi DFV / DFV 後續處理
Tiếp nhận thông tin cấp trên đã ký xác nhận DFV, tiếp tục theo dõi các yêu cầu xử lý, đặc biệt là email liên quan đến đóng hàng loạt công đơn.
接獲主管已完成 DFV 回簽的通知，持續追蹤後續處理要求，特別留意批量結束工單的郵件。

## Slide 7
10/09 当周排程工作结果记录
1. Theo dõi khách hàng CX / 追蹤 CX 客戶需求 Khách hàng tiếp tục thúc giục giao lại biên bản nghiệm thu để tiến hành lập hồ sơ thanh toán. Báo cáo tình trạng này với Trương Tổng và xin xác nhận hướng xử lý.
CX 客戶再次催促提供驗收文件，以便辦理付款申請。已向張總報告相關情況並請示處理方式。
2. Xác nhận hồ sơ nghiệm thu / 確認驗收文件版本 Nhận chỉ đạo sử dụng bản nghiệm thu gốc đã ký và đóng dấu, thay vì sử dụng hai biên bản đã chỉnh sửa và tách ngày.
依張總指示，採用原已簽名蓋章的驗收文件，不使用重新整理並分開日期的兩份文件。
3. Soạn email giải thích cho CX / 撰寫 CX 日期說明郵件 Chuẩn bị email song ngữ Việt – Trung giải thích ngày hoàn thành lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật thực tế là 04/03/2026; hồ sơ xác nhận được lập vào tháng 10/2026 do quá trình hoàn thiện thủ tục kéo dài.準備越中雙語郵件，說明實際完成安裝及技術檢查日期為2026年3月4日，因相關確認及文件作業時間較長，於10月份整理確認文件。
4. Kiểm tra thông tin hợp đồng và thanh toán / 核對合約及付款資訊 Rà soát hợp đồng RFID số HMV151020250001, ký ngày 09/12/2025, tổng giá trị 234.000.000 VNĐ; xác nhận giá trị thanh toán đợt 2 là 40%, tương đương 93.600.000 VNĐ.
核對 RFID 專案合約 HMV151020250001，簽約日期為2025年12月9日，合約總金額234,000,000越盾，第二期應付款40%，即93,600,000越盾。
5. Theo dõi thanh toán đặt cọc / 追蹤訂金付款Cập nhật thông tin khoản đặt cọc 50% đã được thanh toán trong ngày và theo dõi các bước xử lý đơn hàng tiếp theo.更新當日已支付50%訂金的付款資訊，並追蹤後續訂單處理事項。
6. Phối hợp nhân sự mới / 新進人員協調Cập nhật và báo cáo Trương Tổng về việc ba nhân viên mới đã đến công ty nhận việc. 向張總報告三位新進員工已到公司報到上班。
7. Giới thiệu công việc cho nhân viên mới / 向新進人員介紹工作
Giới thiệu sơ bộ về công việc quản lý dự án, quy trình theo dõi hợp đồng, nghiệm thu, mua hàng, giao nhận, công nợ và phối hợp giữa các bộ phận.
向新進人員簡介專案管理工作，包括合約追蹤、驗收文件、採購、交貨、應收帳款及跨部門協調流程。

## Slide 8
10/10 当周排程工作结果记录
1. Theo dõi hồ sơ CX / 追蹤 CX 文件
Tiếp tục kiểm tra tình trạng gửi và tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu, theo dõi phản hồi của khách hàng và tiến độ lập thủ tục thanh toán.
持續確認驗收文件寄送及收件情況，追蹤客戶回覆與付款申請進度。
2. Theo dõi thanh toán và mua hàng / 付款及採購追蹤
Cập nhật tình trạng các khoản công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp, kiểm tra tiến độ giao hàng và các đơn hàng đang thực hiện.
更新各專案應收應付款、供應商付款狀況及設備交貨進度。
3. Tổng hợp báo cáo / 彙整工作報告
Rà soát các công việc đã thực hiện trong tuần, cập nhật những hạng mục chưa hoàn thành và lập kế hoạch tiếp tục xử lý trong tuần sau.
彙整本週已完成工作，更新尚未結案事項，並安排下週後續處理計畫。
。

## Slide 9: Next Week Task
2026/10/12– 2026/10/17 THANH TRANG

## Slide 10: 10/12–10/17 Next Week’s Tasks – Scheduled（10/18 調整）
日期 | 10/12 (一) | 10/13(二) | 10/14 (三) | 10/15(四) | 10/16 (五) | 10/17 (六) | 10/18(日)
上午時段 (8:00~12:00) | 1. Tiếp tục theo dõi tiến độ các đơn hàng và mã hàng mới của CX; xử lý và gửi báo giá theo yêu cầu; theo dõi các hợp đồng đang thực hiện; cập nhật bảng công nợ, liên hệ khách hàng xác nhận kế hoạch thanh toán và thúc đẩy các khoản đến hạn; đồng thời xử lý các đơn hàng mới và công việc phát sinh. 持續追蹤 CX 訂單及新料號進度，依客戶需求處理並提供報價；追蹤目前合約處理進度；更新應收帳款追蹤表，聯繫客戶確認付款安排並催收已到期款項；同時處理新訂單及其他臨時工作。 | 1. Tiếp tục theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng. Theo dõi phản hồi hợp đồng từ khách hàng. Hoàn thiện các hồ sơ xuất hàng, báo quan và chứng từ liên quan. 持續追蹤客戶付款進度。 追蹤客戶合約確認結果。 完成出貨、報關及相關文件整理。 | 1. Tiếp tục theo dõi tiến độ các đơn hàng và mã hàng mới của CX; xử lý và gửi báo giá theo yêu cầu; theo dõi các hợp đồng đang thực hiện; cập nhật bảng công nợ, liên hệ khách hàng xác nhận kế hoạch thanh toán và thúc đẩy các khoản đến hạn; đồng thời xử lý các đơn hàng mới và công việc phát sinh. 持續追蹤 CX 訂單及新料號進度，依客戶需求處理並提供報價；追蹤目前合約處理進度；更新應收帳款追蹤表，聯繫客戶確認付款安排並催收已到期款項；同時處理新訂單及其他臨時工作。 | 1.Cập nhật thường xuyên bảng theo dõi tiến độ dự án và bảng theo dõi công nợ, đảm bảo tình trạng của từng dự án, đơn hàng và khoản thanh toán được thể hiện rõ ràng.持續更新專案進度追蹤表及應收帳款追蹤表，確保各專案、訂單及付款狀況皆能清楚呈現。 | 1.Phối hợp với nhà cung cấp, khách hàng và các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, tránh ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, thi công và nghiệm thu của dự án與供應商、客戶及相關部門保持溝通與協調，及時處理異常狀況，避免影響交貨、施工及驗收進度。 | 1.Phối hợp với nhà cung cấp, khách hàng và các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, tránh ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, thi công và nghiệm thu của dự án與供應商、客戶及相關部門保持溝通與協調，及時處理異常狀況，避免影響交貨、施工及驗收進度。 | 
午休時間 (12:00~13:00) |  |  |  |  |  |  | 
下午時段 (13:00~17:00) | 2. Tiếp tục theo dõi tiến độ các đơn hàng và mã hàng mới của CX; xử lý và gửi báo giá theo yêu cầu; theo dõi các hợp đồng đang thực hiện; cập nhật bảng công nợ, liên hệ khách hàng xác nhận kế hoạch thanh toán và thúc đẩy các khoản đến hạn; đồng thời xử lý các đơn hàng mới và công việc phát sinh. 持續追蹤 CX 訂單及新料號進度，依客戶需求處理並提供報價；追蹤目前合約處理進度；更新應收帳款追蹤表，聯繫客戶確認付款安排並催收已到期款項；同時處理新訂單及其他臨時工作。。 | 2.Theo dõi nhà cung cấp TBL, xác nhận 03 máy tính bảng đã được giao hay chưa; cập nhật tình trạng giao hàng và xử lý kịp thời nếu có chậm trễ.持續追蹤 TBL 供應商，確認 3 台平板電腦是否已完成交貨；更新交貨狀況，如有延誤則及時處理。 | 1. Tiếp tục theo dõi tiến độ các đơn hàng và mã hàng mới của CX; xử lý và gửi báo giá theo yêu cầu; theo dõi các hợp đồng đang thực hiện; cập nhật bảng công nợ, liên hệ khách hàng xác nhận kế hoạch thanh toán và thúc đẩy các khoản đến hạn; đồng thời xử lý các đơn hàng mới và công việc phát sinh. 持續追蹤 CX 訂單及新料號進度，依客戶需求處理並提供報價；追蹤目前合約處理進度；更新應收帳款追蹤表，聯繫客戶確認付款安排並催收已到期款項；同時處理新訂單及其他臨時工作。 | 1.Cập nhật thường xuyên bảng theo dõi tiến độ dự án và bảng theo dõi công nợ, đảm bảo tình trạng của từng dự án, đơn hàng và khoản thanh toán được thể hiện rõ ràng.持續更新專案進度追蹤表及應收帳款追蹤表，確保各專案、訂單及付款狀況皆能清楚呈現。 | 1.Phối hợp với nhà cung cấp, khách hàng và các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, tránh ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, thi công và nghiệm thu của dự án與供應商、客戶及相關部門保持溝通與協調，及時處理異常狀況，避免影響交貨、施工及驗收進度。 | 1.Phối hợp với nhà cung cấp, khách hàng và các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, tránh ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, thi công và nghiệm thu của dự án與供應商、客戶及相關部門保持溝通與協調，及時處理異常狀況，避免影響交貨、施工及驗收進度。 | 
晚間加班 (18:00~20:00) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: To Do List 待處理事項
Kế hoạch tuần tới
下週工作計畫
Tuần tiếp theo sẽ tiếp tục theo dõi và hoàn thiện hợp đồng Cheng Feng, INV/PKL và các chứng từ liên quan đến khai báo hải quan, đồng thời phối hợp với đơn vị báo quan và bộ phận kế toán hai bên để xác nhận những nội dung còn thiếu hoặc cần điều chỉnh.
Tiếp tục theo dõi tiến độ chuẩn bị, vận chuyển và giao máy chủ, máy tính và các thiết bị của TBL, chủ động xác nhận người nhận hàng và thời gian giao hàng để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Đối với CX, tiếp tục theo dõi tình trạng nghiệm thu, hóa đơn và các khoản công nợ đang chờ thanh toán; chủ động liên hệ khách hàng để xác nhận những hồ sơ còn thiếu và thúc đẩy hoàn tất thủ tục thanh toán.
Đồng thời theo dõi việc đặt mua và giao bàn ghế văn phòng sau khi báo giá được xác nhận; kiểm tra màu sắc, mẫu sản phẩm và thời gian giao thực tế với NCC. Tiếp tục cập nhật các báo giá, hợp đồng, hồ sơ thanh toán và tiến độ dự án để báo cáo kịp thời cho Trương Tổng.
下週將持續追蹤並完成 Cheng Feng 合約、INV/PKL 及海關申報相關文件，同時與報關公司及雙方會計部門配合，確認仍缺少或需要修改的資料。
持續追蹤 TBL 伺服器、電腦及相關設備的準備、運輸與交貨進度，提前確認收貨人及交貨時間，避免影響專案執行進度。
針對 CX 專案，持續追蹤驗收、發票及待付款應收款狀況，主動與客戶確認尚缺少的文件，並推動客戶儘快完成付款流程。
另外，辦公桌椅報價確認後，持續追蹤採購及交貨安排，與供應商確認顏色、產品款式及實際交期。同時持續更新各項報價、合約、付款文件及專案進度，以便及時向張總報告。